Fecha: DD/MM/YYYY

N° Proyecto:	<o.project_number>
Nombre del Proyecto:	<o.name>
Numero del presupuesto aprobado:	<o.sale_order_id.name>

Dueño del producto:	<o.partner_id.name>
Scrum Master:	<o.user_id.name>
Miembros del equipo:	For each line<member.name>, End For
Usuarios Claves:	For each line<partner.name>, End For

Resumen del proyecto:
<o.description>

Entregables	Responsable	Fechas de entrega programada
Inicio y Relevamiento	ADHOC	Semana 1
Instalación en servidor y Alta de base de datos.	ADHOC	Semana 2
Capacitación y Puesta a punto.	ADHOC y Cliente	Semana 3/4
Relevamiento de Datos	ADHOC	Semana 5
Alta de Datos	ADHOC	Semana 6
Validación y Feedback	Cliente	Semana 7
Cierre e Inicio en Producción	ADHOC	Semana 8

Observaciones:
Se realizarán reuniones de seguimiento semanales donde deberá participar al menos un representante de cada parte.

___________________________ / Firma Representante Cliente	Manuel F. Córdoba / ___________________________ / Firma Representante ADHOC